1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4865/2018

EDITAL Nº 2746/2018

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, nº 386, sala 301, neste ato representado pelo Sr. Prefeito GIOVANI AMESTOY DA SILVA, brasileiro, médico veterinário, portador do CPF sob nº 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a EMPRESA ARLINDO GONÇALVES DA SILVA – ME , já qualificada no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente as partes promovem alteração da  Cláusula Quinta do Contrato Original, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA QUINTA: Fica prorrogado o prazo do presente contrato por mais 06 (seis) meses, a contar de 27 de janeiro de 2019, visando à necessidade da conclusão do serviço proposto nas Cláusulas Segunda e Quarta do contrato original com execução prevista em seis etapas, das quais foram executadas 02 (duas) no ano de 2018.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente TERMO ADITIVO, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, 08 de fevereiro de 2019.

Empresa Arlindo Gonçalves da Silva - ME.                    Giovani Amestoy da Silva.

Contratada.                                                                Prefeito Municipal