# EDITAL Nº 2637/2017

**MODALIDADE:** Tomada de Preços

**TIPO:** Menor Preço Global

**ABERTURA: Dia 19 de Outubro/2017, às 10 horas**

**LOCAL DE ABERTURA:** Setor de Licitações, situado na Rua Benjamin Constant, nº 686 – 2º Andar do prédio do Banco do Brasil.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL,** torna público, para conhecimento dos interessados que às **10 horas do Dia 19 de Outubro de 2017,** reunir-se-á Comissão de Licitações para receber os envelopes relativos a presente Licitação, regendo-se esta pelas normas da Lei 8.666/93 e suas alterações.

**1 - DO OBJETO:**

**1.1** Contratação de Empresa para execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo de granito, **totalizando 2.082,79 m², incluindo revestimento de concreto em passeio público (996,16 m²), a ser executada na Rua Domingos Dutra de Farias**, trecho compreendido entre a Avenida Santos Dumont e Rua Wantuil Marques – Vila São Domingos, nesta Cidade, conforme **Contrato de Repasse nº 830573/2016/MCIDADES/CAIXA.**

**1.2** Os serviços acima previstos deverão seguir rigorosamente as orientações do Memorial Descritivo da Obra e demais anexos, partes integrantes deste Edital, sendo que caberá à Empresa Licitante vencedora, alocar todos os equipamentos, pessoal e materiais necessários à execução dos serviços, devendo os materiais a ser empregado na obra serem de boa qualidade.

**1.3** Na execução dos serviços objeto do presente Edital, deverão ser observadas, de modo geral, as Especificações e as Normas Técnicas vigentes da ABNT e aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes à obra ora licitada, constantes dos respectivos projetos, instruções, recomendações e determinações da Fiscalização.

**2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:**

Poderão participar desta Licitação todas as Empresas Cadastradas dentro do ramo pertinente ao objeto ora licitado ou que até três (03) dias antes do recebimento dos envelopes, venham a se cadastrar nesta Prefeitura, apresentando os seguintes documentos:

**2.1 Habilitação Jurídica:**

a) Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de Sociedades Comerciais e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado de documento de eleição de seus Administradores.

c) Caso o Proponente seja representado por Procurador, deverá juntar Procuração autenticada por Tabelião, com poderes para decidir a respeito dos atos atinentes a presente Licitação.

**2.2 Regularidade Fiscal:**

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

b) Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao domicílio ou Sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade;

c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Municipal, Estadual, Federal e quando a Dívida da União, sendo a Municipal do local da Sede do Licitante. As Certidões Municipais que não constarem o prazo de validade, somente serão consideradas, se expedidas dentro de trinta (30) dias de antecedência da abertura das Propostas;

d) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

e) Prova de Regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS);

f) Prova de Regularidade junto à Justiça do Trabalho (CNDT).

**2.3 Qualificação Econômico-Financeira:**

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor da sede da Pessoa Jurídica (válida se expedida dentro de 90 dias antes da abertura das Propostas).

**2.4 – OBSERVAÇÃO:** Os documentos exigidos através do **item geral “2” (2.1 à 2.3)** deste Edital, poderão ser apresentados em cópias autenticadas por Tabelião, ou cópias simples, acompanhadas pelos originais, para serem conferidos pela Comissão de Licitações.

**2.5** A Empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos no **Art. 42 à 45 da Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006**, deverá apresentar no envelope de habilitação (envelope nº 01), **declaração firmada por contador ou técnico contábil, de que se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte ou Cooperativa, além de todos os documentos previstos no item 2 deste Edital.**

**2.6** A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, que possuir qualquer restrição em qualquer dos documentos de **regularidade fiscal**, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em cinco (05) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.

**2.7** O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou a Cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

**2.8** O prazo que trata o **subitem 2.6**, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

**2.9** A não regularização da documentação, no prazo fixado no **subitem 2.6,** implicará na decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato ou revogar a licitação.

**2.10** Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada em cartório, publicados em órgão da imprensa oficial ou autenticados pela Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura, no ato do certame licitatório, mediante apresentação dos respectivos originais.

**3 - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:**

**3.1** Os envelopes serão recebidos pela Comissão de Licitações, devendo a Empresa Licitante, apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:

**AO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**

**TOMADA DE PREÇOS – EDITAL Nº 2637/2017**

**ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO**

**NOME COMPLETO DA EMPRESA LICITANTE**

**IMPORTANTE:**

**3.2**  O envelope de nº 01 (Documentação) deverá conter em seu interior o **Certificado de Registro Cadastral** a ser fornecido pela Comissão de Licitações desta Prefeitura, quando da realização do Cadastro de que trata o **item “2” (2.1 à 2.3) deste Edital, bem como os seguintes documentos:**

a) Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de Sociedades Comerciais e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado de documento de eleição de seus Administradores.

c) Caso o Proponente seja representado por Procurador, deverá juntar Procuração autenticada por Tabelião, com poderes para decidir a respeito dos atos atinentes a presente Licitação.

d) Prova de registro da empresa e de seu(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da jurisdição da sede da licitante. A empresa sediada em outra jurisdição deverá apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA/CAU-RS;

e) A comprovação do vínculo dos responsáveis técnicos com a empresa deverá ser feita através da apresentação dos seguintes documentos:

e.1**)** Em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do Contrato Social;

e**.2)** No caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

e.**3)** Em caso de vínculo contratual não CLT, apresentar cópia autenticada do Contrato.

f) Atestado de Vistoria fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL/RS, conforme modelo “TERMO DE VISTORIA” demonstrado no **Anexo III** deste Edital, devidamente assinado pelo responsável técnico da empresa licitante e pelo responsável do setor competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL, devendo a vistoria ser previamente agendada, não sendo aceitas alegações posteriores de desconhecimento das condições necessárias à execução dos serviços.

**OBSERVAÇÃO:** A visita técnica deverá ser realizada pelo profissional técnico ligado à Empresa, ocasião em que será solicitada a documentação comprobatória de vínculo, sob pena de inabilitação, quando do julgamento dos documentos de habilitação.

f.1) Não haverá vistoria sem prévio agendamento.

f.2) O agendamento deverá ser marcado via telefone 55 – 3281-1390, com a Secretaria de Município de Planejamento e Meio Ambiente.

g) Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de capacidade técnica-profissional devidamente registrados no CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, que comprovem que o profissional ligado à licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras/serviços de características técnicas similares ou superiores.

g.1) Os atestados e/ou certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, somente serão aceitos com as respectivas certidões do CREA/CAU, não sendo aceitas certificações através de carimbos.

h) Declaração firmada pela Empresa proponente de que não foi declarada INIDÔNEA por nenhum órgão da Administração Pública de qualquer esfera, conforme modelo do **Anexo I;**

i) Declaração que não emprega menor e cumpre o disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo do **Anexo II.**

j) Declaração que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista na Entidade Contratante **(Anexo IV)**.

l) Declaração de atendimento ao Decreto nº 7.983/2013 **(Anexo V)**.

**3.3 O Envelope de nº 02 deverá conter a Proposta Financeira da Empresa, para o que se sugere a seguinte inscrição:**

**AO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**

**ENVELOPE DE Nº 02 – PROPOSTA FINANCEIRA**

**TOMADA DE PREÇOS – EDITAL Nº 2637/2017**

**NOME COMPLETO DA EMPRESA LICITANTE**

3.4 A Proposta Financeira deverá obedecer e conter os seguintes requisitos:

a) A Proposta cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 90 (noventa) dias, deverá estar totalmente datilografada e/ou por meio eletrônico, devidamente assinada por Sócio ou Proprietário da Empresa e ainda pelo profissional técnico responsável pela execução da Obra.

b) O valor total da Obra licitada, expressos em Reais, devendo ser observado o BDI constante da Planilha Estimada de Custos. O valor (índice) máximo atribuído a cada item do BDI não poderá ultrapassar ao estabelecido na planilha de Bonificação e Despesas Indiretas anexo ao Edital, bem como ao percentual dos Encargos Sociais, cujo índice não poderá ultrapassar 85,03%.

c) Especificação dos custos da obra licitada por etapa detalhadamente, obedecendo ao Quantitativo de materiais modelo, anexo ao presente Edital, fazendo constar ainda o detalhamento do valor unitário do material e mão de obra, item a item.

d) Prazo de entrega da Obra totalmente concluída, não superior à noventa (90) dias, após o início dos serviços.

**OBSERVAÇÃO:** Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no Edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta que não for conflitante com o Instrumento Convocatório.

**4 - DA FISCALIZAÇÃO:**

**4.1** A fiscalização da execução dos serviços será efetuada pela Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, através de Fiscal a ser designado pelo Sr. Prefeito, sendo que todos os assuntos atinentes a Obra serão resolvidos através do mesmo;

**4.2** A fiscalização fará o Controle de tempo e qualidade da Obra, conforme Memorial Descritivo e Cronograma Físico de execução da Obra aprovados pela Prefeitura Municipal.

**4.3** A Licitante deverá cooperar com a fiscalização quanto à previsão de eventos e circunstâncias adversas que possam prejudicar o andamento normal da Obra.

**4.4** Os materiais a serem utilizados na execução da obra deverão ser de boa qualidade e serão revisados pela fiscalização. Os materiais que não estiverem dentro dos padrões exigidos serão devolvidos à Empresa, sendo desta a responsabilidade pela reposição dos mesmos.

**5 - DA FORMA DE PAGAMENTO:**

**5.1** O pagamento será efetuado em três (03) parcelas mensais, de acordo com a execução de cada etapa da Obra, mediante a emissão de laudo por parte da fiscalização. A liberação dos recursos dependerá da vistoria e constatação de conclusão de cada etapa da obra licitada, a ser realizada pela fiscalização da Caixa Econômica Federal.

**5.2** A Contratada deverá até o dia cinco (05) de cada mês emitir e apresentar à Contratante, fatura da qual constem discriminadamente todos os serviços executados até o dia trinta (30) do mês anterior.

**5.3** Para as despesas decorrentes da presente Licitação, serão utilizados recursos oriundos do Ministério das Cidades/CAIXA **Contrato de Repasse** nº **830573/2016/MCIDADES/CAIXA,** através das seguintes Dotações Orçamentárias:

- 08.01.15.451.0022.2.092 – 44.90.39 Red. 425 Rec. 01;

- 08.01.15.451.0022.2.092 – 44.90.39 Red. 7954 Rec. 3825.

**5.4** Para o efetivo pagamento, a nota fiscal deverá estar acompanhada de cópia autenticada da folha de pagamento e das guias de recolhimento do FGTS e INSS dos empregados ligados diretamente com a execução dos serviços.

**5.5** Serão processadas as retenções previdenciárias e Imposto de Renda, nos termos da legislação que regula a matéria.

**5.6** O pagamento será efetuado mediante a apresentação da CND do ISS, para Empresas com Sede neste Município ou Guia de Retenção de ISS para Empresas com sede fora do Município. O índice do ISS no Município de Caçapava do Sul para a prestação dos serviços ora licitados é de 3,5% (três e meio por cento) e no caso de Empresas optantes do simples nacional entre 2% (dois por cento) e 5% (cinco por cento), de acordo com o faturamento da mesma e o anexo em que se enquadrar.

**6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:**

**6.1** A Licitação será processada e julgada em observância dos seguintes procedimentos:

a) Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes e sua apreciação;

b) Devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas Propostas, desde que, não tenha havido recurso ou após a sua denegação;

c) Abertura dos envelopes contendo as Propostas Financeiras dos Concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos.

**6.2 Para o julgamento das Propostas Financeiras, a Comissão de Licitações levará em consideração:**

a) O menor preço global;

b) As condições gerais deste Edital.

**6.2.1 – DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS**:

Serão desclassificadas as propostas com valores superiores ao estabelecido em cada item constante da planilha estimada de custos, parte integrante do presente Edital.

**6.3** Considerar-se-á que o preço global ofertado pelo Licitante é completo e suficiente para assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos equipamentos e da aquisição de materiais. Considerar-se-á assim, que a não indicação no conjunto de composições de custos unitários de qualquer insumo ou componente necessário para a execução dos serviços conforme projetados, significa tacitamente que seu custo está diluído pelos demais itens componentes dos custos unitários, itens estes julgados necessários e suficientes, e não ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alegação.

**6.4** Fica entendido que os projetos, as especificações e toda a documentação relativos à obra são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro, será considerado especificado e válido.

**6.5** Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte ou cooperativas que atenderem ao disposto no subitem 2.5 deste Edital.

**6.6**  Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa, empresa de pequeno porte ou Cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.

**6.7** A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo dos recursos interpostos.

**6.8**  Ocorrendo empate, na forma do **item 6.6**, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte ou a Cooperativa, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadram na hipótese do **item 6.6.**

c) Se houver duas ou mais microempresa, empresas de pequeno porte ou Cooperativas, com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.

**6.9** Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfazer as exigências do **item 6.6** deste Edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

**6.10** O disposto nos itens **6.5 a 6.9** deste Edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências do **item 2.5** deste Edital).

**6.11** As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

**7 - DOS RECURSOS:**

Em todas as fases da presente Licitação será observada as normas do art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

**8 - DA ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO:**

**8.1** A Licitação será Adjudicada à Licitante cuja Proposta tenha sido avaliada como a de menor preço global, conforme os critérios de julgamento dispostos no **item 6** do Instrumento Convocatório.

**8.2** A Entidade de Licitação comunicará por escrito o ato de Adjudicação a todas as Licitantes, no prazo de três (03) dias úteis contados a partir da Homologação do Julgamento;

**8.3** No prazo de até cinco (05) dias a contar do recebimento da convocação, a Licitante vencedora deverá sob as penalidades da Lei, contratar com a Entidade de Licitação os serviços licitados. Na recusa não justificada a Entidade de Licitação poderá convocar a segunda (2ª) colocada, e assim sucessivamente.

**8.4** Os serviços somente poderão ser iniciados após a liberação por parte da Prefeitura, mediante autorização através de ordem de serviço.

**8.5** Havendo necessidade de prorrogação do prazo inicialmente estabelecido para execução dos serviços, deverá ser solicitado antes de seu término, por escrito pela Empresa Licitante vencedora, contendo as devidas justificativas, para ser decidido acerca de sua aceitação por parte da Administração.

**8.6** Para a formalização do Termo de Contrato a Empresa Licitante vencedora deverá apresentar apólice de seguro de Responsabilidade Civil Profissional, conforme dispõe a Lei Estadual nº 12.645/2006.

**9 - DAS PENALIDADES:**

A licitante vencedora sujeitar-se-á às seguintes penalidades, as quais poderão ser aplicadas na forma do art. 86 e seguintes da Lei 8.666/93:

**9.1.** **Advertência**, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, assim consideradas as que não se enquadrarem nos dispositivos seguintes:

**9.2. Multa:**

**9.2.1.** de 5% sobre o valor da NOTA FISCAL/FATURA relativa ao fornecimento, pelo descumprimento de disposição do Edital, cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;

**9.2.2.** de 10% sobre o valor total atualizado do Contrato/Empenho, nos casos de inexecução parcial ou total, execução imperfeita ou negligência na execução do objeto contratado.

**9.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL,** conforme a seguinte gradação:

**9.3.1.** nos casos definidos no subitem 9.2.1 acima: por 1 (um) ano;

**9.3.2.** nos casos definidos no subitem 9.2.2 acima: por 2 (dois) anos.

**9.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração** **Pública** enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

**9.5.** A multa dobrará em cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do Contrato/Empenho, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos de qualquer valor, que venham a ser causados ao erário público, e/ou rescisão.

**9.6.** A licitante vencedora que, chamada a retirar a Nota de Empenho e/ou assinar o Contrato, não comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado a seu favor, podendo a Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, ficando a licitante sujeita às penalidades previstas neste item.

10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Somente serão permitidas manifestações acerca do Processo Licitatório, de representantes que estiverem devidamente credenciados por Procuração autenticada por Tabelião ou que constarem seus nomes no Contrato Social, mediante identificação pessoal;

b) Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificação ou substituição de propostas ou de qualquer outro documento do Processo Licitatório;

c) A inabilitação do Licitante em qualquer das fases do Procedimento Licitatório, importa preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes;

d) Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a documentação, não serão admitidos à Licitação os concorrentes retardatários;

e) Ao Prefeito fica assegurado o direito de, no interesse do Município, revogar, anular ou não aceitar nenhuma das Propostas apresentadas à presente Licitação, sem que caiba aos Licitantes quaisquer direitos de reclamações ou indenizações;

f) As normas disciplinadoras desta Licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa, desde que não comprometa o interesse da Administração, a finalidade e a segurança na contratação.

**11 - DOS ANEXOS:**

Fazem parte integrante deste Edital como Anexos:

a) Memorial Descritivo;

b) Quantitativo de Material, estimativa de custos, cronograma físico financeiro;

c) Plantas;

d) Minuta de Contrato;

e) Modelo de Declaração de que não pesa contra si declaração de INIDONEIDADE (**Anexo I**);

f) Modelo deDeclaraçãode que não emprega menor (**Anexo II);**

g) Modelo de Termo de Vistoria **(Anexo III);**

h) Declaração que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista **(Anexo IV);**

i) Declaração de atendimento ao Decreto nº 7.983/2013 **(Anexo V).**

**12 - DOS ESCLARECIMENTOS:**

Maiores informações e cópias do Edital Convocatório estão à disposição dos interessados no Setor de Licitações ou pelo Fone (55) 3281 2463, Ramal 213 ou email: licitacao@cacapava.rs.gov.br

Caçapava do Sul, 26 de setembro de 2017.

**GIOVANI AMESTOY DA SILVA,**

**Prefeito Municipal.**

MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO, que fazem entre si,

O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL, e

a Empresa..............................................................

Autorizados pelo Edital nº. 2637/2017.

**O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL,** pessoa jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua 15 de Novembro, 438, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr**. **GIOVANI AMESTOY DA SILVA,** brasileiro, portador do CPF sob nº..............................., residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado ........................................................., doravante denominada **CONTRATADA,** têm justo e acordado entre si o que segue:

**DO OBJETO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Contratação de Empresa para Empresa para execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo de granito, **totalizando 2.082,79 m², incluindo revestimento de concreto em passeio público (996,16 m²), a ser executada na Rua Domingos Dutra de Farias**, trecho compreendido entre a Avenida Santos Dumont e Rua Wantuil Marques – Vila São Domingos, nesta Cidade, conforme **Contrato de Repasse nº 830573/2016/MCIDADES/CAIXA.**

**Parágrafo único –** Os serviços deverão seguir rigorosamente as orientações do Memorial Descritivo e demais anexos, partes integrantes do Edital nº 2637/2017, sendo que os materiais necessários à execução da obra deverão ser de boa qualidade e correrão as despesas por conta da CONTRATADA.

**DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**CLÁUSULA SEGUNDA***:*Pelo serviço contratado a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância de R$.................., em três (03) parcelas mensais, de acordo com a execução de cada etapa da obra, mediante laudo emitido pala fiscalização.

§ 1º – A liberação dos recursos dependerá da vistoria e constatação de conclusão de cada etapa da obra licitada, a ser realizado pela fiscalização designada pelo Sr. Prefeito Municipal, bem como pela fiscalização por parte da Caixa Econômica Federal.

§ 2º – A Contratada deverá até o dia (05) cinco de cada mês emitir e apresentar a Contratante, fatura da qual constem discriminadamente todos os serviços executados até o dia trinta (30) do mês anterior.

§ 3º – Para efetivo pagamento, a nota fiscal deverá estar acompanhada de cópia autenticada da folha de pagamento e das guias de recolhimento do FGTS e INSS dos empregados ligados diretamente com a execução dos serviços.

§ 4º – O Município deverá promover as retenções cabíveis, de acordo com a legislação vigente.

§ 5º – O pagamento será mediante CND do ISS para empresas com sede no Município ou guia de retenção de ISS para empresas com sede fora do Município.

**§ 6º –** Para as despesas decorrentes da presente Licitação, serão utilizados recursos oriundos do Ministério das Cidades/CAIXA **Contrato de Repasse** nº **830573/2016/MCIDADES/CAIXA,** através das seguintes Dotações Orçamentárias - 08.01.15.451.0022.2.092 – 44.90.39 Red. 425 Rec. 01;

- 08.01.15.451.0022.2.092 – 44.90.39 Red. 7954 Rec. 3825.

**DO PRAZO**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O prazo para conclusão da obra totalmente concluída será de 90 (noventa) dias, a contar da ordem de serviço emitida pelo Prefeito, após a assinatura do presente contrato.

# DAS PENALIDADES

**CLÁUSULA QUARTA –** A Contratada sujeitar-se-á às seguintes penalidades, as quais poderão ser aplicadas na forma do art. 86 e seguintes da Lei 8.666/93:

**§ 1º – Advertência**, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, assim consideradas as que não se enquadrarem nos dispositivos seguintes:

**Multa:**

**§ 2º –** de 5% sobre o valor da NOTA FISCAL/FATURA relativa ao fornecimento, pelo descumprimento de disposição do Edital, cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;

**§ 3º –** de 10% sobre o valor total atualizado do Contrato/Empenho, nos casos de inexecução parcial ou total, execução imperfeita ou negligência na execução do objeto contratado.

**§ 4º – Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL,** conforme a seguinte gradação:

– nos casos definidos no § 2º acima: por 1 (um) ano;

– nos casos definidos no § 1º acima: por 2 (dois) anos.

**§ 5º – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração** **Pública** enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

**§ 6º –** A multa dobrará em cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do Contrato/Empenho, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos de qualquer valor, que venham a ser causados ao erário público, e/ou rescisão.

**DAS RESPONSABILIDADES**

**CLÁUSULA SEXTA:** A CONTRATADA será responsável pela qualidade, acabamento, segurança e perfeição dos serviços executados.

**§ 1 –** Os materiais a serem utilizados na execução da obra deverão ser de boa qualidade e serão revisados pela fiscalização. Os materiais que não estiverem dentro dos padrões exigidos serão devolvidos a empresa, sendo desta a responsabilidade pela reposição dos mesmos.

**§ 2 –** A empresa CONTRATADA fica responsável por quaisquer danos, inclusive contra terceiros, ocorridos durante a execução dos serviços ou dele decorrentes.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** O CONTRATANTE não pagará nenhuma indenização ou contribuição devida pela CONTRATADA, em face da legislação social, previdenciária e do trabalho, bem como por caso fortuito ou força maior. O presente contrato não gera, entre as partes, nenhum vínculo empregatício, inclusive com relação aos prepostos ou outros que estejam desenvolvendo qualquer tipo de serviço para a CONTRATADA.

**DA FISCALIZAÇÃO**

**CLÁUSULA OITAVA –** A fiscalização da execução dos serviços será efetuada pela CONTRATANTE, através do Sr(a)....................................... que atuará como Fiscal, sendo que o Sr(a) ..................................... atuará como Gestor do presente Contrato.

**§ 1º –** A fiscalização fará o controle de tempo e qualidade da obra, conforme Memorial Descritivo e Cronograma Físico de execução, aprovados pela CONTRATANTE.

**§ 2º –** A CONTRATADA deverá cooperar com a fiscalização quanto à previsão de eventos e circunstâncias adversas que possam prejudicar o andamento normal da obra.

**DA RESCISÃO**

**CLAUSULA NONA –** O CONTRATANTE, na forma do estatuído na Lei n.º 8.666/93, art. 79, I, com suas alterações, poderá rescindir unilateralmente o contrato, nas hipóteses especificadas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 desta Lei, sem que assista a CONTRATADA indenização de qualquer espécie, excetuada a hipótese prevista no §2º do citado artigo.

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Fica estabelecido que qualquer variação na forma da contraprestação, ora ajustada, será efetuada mediante acordo escrito, firmado por ambas as partes, o qual fará parte integrantes deste instrumento observadas as condições legais estabelecidas, ressalvadas as alterações unilaterais permitidas a Administração na forma estipulada no inciso I do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** As partes contratantes declaram-se, ainda, cientes e conformes em todas as disposições e regras atinentes ao contrato contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

**DO FORO**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** As partes elegem o Foro da comarca de Caçapava do Sul para dirimir dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem certos e ajustados, assinam o presente contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, ......... de ........... de 2017.

GIOVANI AMESTOY DA SILVA, Prefeito.

Contratante

.............................................

Contratada

**ANEXO I**

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

Declaro sob as penas da Lei, que a Empresa.......................................................................................(nome da Licitante), inscrita no CNPJ sob nº ....................................................... não foi declarada inidônea, para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do **Inciso IV, do art. 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.**

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data.

**NOME E ASSINATURA DO DIRETOR**

**ANEXO II**

### D E C L A R A Ç Ã O

........................................................................................, inscrita no CNPJ nº ..................................................., por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)................................................................. portador (a) da Carteira de Identidade nº................................................. e do CPF nº .......................................... DECLARA, para fins do disposto no Inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito (18) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis (16) anos..

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze (14) anos, na condição de aprendiz ()

..............................................................

(data)

.................................................................

(representante legal)

**Observação:** Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

**ANEXO III**

## TERMO DE VISTORIA

(MODELO)

Caçapava do Sul/RS. ....... de ............................. de 2017.

Atestamos, para os devidos fins, nos termos do **EDITAL nº 2637/2017**, que a Empresa....................................................................................., visitou o local das obras e serviços, referentes a execução de serviços de pavimentação da Rua Domingos Dutra Farias.Nessa visita a empresa, por meio de seu responsável técnico, o (a) Sr. (a) .......................................................... tomou ciência das condições atuais do terreno, das obras e serviços a serem realizados.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do responsável técnico da empresa licitante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do representante da Prefeitura

(nome e cargo)

**ANEXO IV**

**DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO**

Declaro sob as penas da Lei que a Empresa ......................................................................, CNPJ ......................................., na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, que trata o Edital nº 2637/2017, instaurado pelo Município de Caçapava do Sul, não possui em seu quadro societário servidor da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Local ………………. de ................................... 2017

Diretor ou Representante legal

**ANEXO V**

**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 7983/2013**

Declaro sob as penas da Lei que a Empresa ………......................................................................., CNPJ ......................................., na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo Município de Caçapava do Sul, declara que cumpre as regras e os critérios para a elaboração do orçamento de referência da obra de que trata o **Edital nº 2637/2017**, estabelecidos no Decreto nº 7.983/2013 de 08 de abril de 2013.

Local ……………... de ................................... 2017.

Diretor ou Representante legal

**E D I T A L Nº 2637/2017**

**MODALIDADE: Tomada de Preços**

**TIPO:** Menor Preço Global

**ABERTURA: Dia 19 de outubro/2017, às 10 horas**

**LOCAL DE ABERTURA:** Setor de Licitações.

**OBJETO:** Contratação de Empresa para execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo de granito, totalizando 2.082,79 m², incluindo revestimento de concreto em passeio público (996,16 m²) a ser executada na Domingos Dutra de Farias, trecho compreendido entre a Avenida Santos Dumont e Rua Wantuil Marques – Vila São Domingos, conforme Contrato de Repassenº 830573/2016/M Cidades/CAIXA.

**Dotação:**

08.01.15.451.0022.2.092 – 44.90.39 Red. 425 Rec. 01

08.01.15.451.0022.2.092 – 44.90.39 Red. 7954 Rec. 3825

**calçamento Rua Domingos Farias**

**ATA DE ABERTURA DO EDITAL Nº 2637/2017**

Às dez (10) horas do dia dezenove (19) de outubro do ano de Dois Mil e Dezessete (2017), na Sala do Setor de Licitações desta Prefeitura, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, designados pela Portaria nº 20.378/2017, para procederem a abertura dos envelopes relativos ao **Edital nº 2637/2017 (Tomada de Preços),** que tem como Objeto a **Contratação de Empresa para execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo de granito, totalizando 2.082,79 m², incluindo revestimento de concreto em passeio público (996,16 m²), a ser executada na Rua Domingos Dutra de Farias, trecho compreendido entre a Avenida Santos Dumont e Rua Wantuil Marques – Vila São Domingos, nesta Cidade, conforme Contrato de Repasse nº 830573/2016/MCIDADES/CAIXA.** O Extrato do presente Edital foi publicado no dia 29 de setembro/2017 no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Jornal Cidades e no Jornal Gazeta de Caçapava. Publicado ainda no Mural da Secretaria de Município da Fazenda e na página oficial do Município na Internet. Apresentaram propostas à presente Licitação as seguintes Empresas: **URBAN GREEN – SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA – ME** (sem representante presente), **PAVIMENTADORA SILVA EIRELI-ME** (sem representante presente), **LO GONÇALVES COMERCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI** (sem representante presente) e **CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA** (representada por seu Sócio Sr. Carlos Henrique Roggia). Abertos os envelopes contendo os documentos de habilitação verificou-se que todas as Empresas apresentaram declaração de Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte, fazendo jus portanto, aos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações. Em análise a documentação apresentada verificou-se que as Certidões Negativas Municipal, Estadual, Federal e FGTS apresentadas pela Empresa LO GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI encontram-se vencidas. Considerando que a mesma participa na condição de Microempresa, faz jus aos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, sendo que em caso de ser declarada vencedora do presente Certame, deverá apresentar os referidos documentos em situação regular, sob pena de perder o direito a contratação. Passada a documentação para análise do representante, este não efetuou nenhum registro. Diante da apresentação de todos os documentos exigidos pelo Edital, esta Comissão declara todas as Empresas **HABILITADAS**. Considerando que não encontram-se todos os licitantes presentes, esta Comissão abre o prazo do Artigo 109 da Lei nº 8.666/93. Fica designado o **dia 30 (trinta) de outubro/2017, às 10 (dez) horas no Setor de Licitações** para abertura dos envelopes de nº 02 (proposta financeira), desde que não haja interposição de recursos. Os envelopes relativos as propostas financeiras foram rubricados em seus lacres pelo licitante presente e Comissão de Licitações e permanecerão devidamente lacrados até a data e horário designados para sua abertura. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata, que vai por todos assinada.

**Comissão: Licitante presente:**

ELENILTON ILHA FLORES

CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA

RUDINEI DIAS MORALES

LUIZ ARISTIDES BITENCOURT DIAS

**ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS**

**EDITAL Nº 2637/2017**

Às dez (10) horas do dia trinta (30) do mês de Outubro do ano de Dois Mil e Dezessete (2017), no Setor de Licitações desta Prefeitura, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, designados pela Portaria nº 20.378/2017, para procederem a abertura das propostas financeiras do **Edital nº 2637/2017 (Tomada de Preços),** que tem como Objeto a **Contratação de Empresa para execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo de granito, totalizando 2.082,79 m², incluindo revestimento de concreto em passeio público (996,16 m²), a ser executada na Rua Domingos Dutra de Farias, trecho compreendido entre a Avenida Santos Dumont e Rua Wantuil Marques – Vila São Domingos, nesta Cidade, conforme Contrato de Repasse nº 830573/2016/MCIDADES/CAIXA.** A Ata de Abertura do Edital, bem como a data de abertura das propostas foi publicada no Site Oficial do Município na Internet e enviado por e-mail para as empresas participantes.Todas as Empresas foram declaradas HABILITADAS na fase de documentação. Constatada a inviolabilidade de todos os envelopes, prosseguiu-se a tramitação normal do processo com a abertura das propostas financeiras. Após abertura verificou-se a apresentação dos seguintes valores: **URBAN GREEN – SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA – ME** (sem representante presente)ao valor de R$ 260.934,43; **PAVIMENTADORA SILVA EIRELI-ME** (sem representante presente)ao valor de R$ 259.060,64; **LO GONÇALVES COMERCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI** (representada por seu proprietário Sr. Leandro de Oliveira Gonçalves)ao valor de R$ 262.696,63 e **CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA** (sem representante presente)ao valor de R$ 257.461,80 pela execução dos serviços ora licitados. Passados as propostas para apreciação do licitante presente, não houve nenhuma manifestação por parte deste. Encaminhe-se a proposta da empresa vencedora à apreciação dosProfissionais responsáveis pela elaboração do Projeto, para análise e emissão de parecer acerca da viabilidade técnica e econômica da obra. Aguarde-se a emissão de parecer técnico para o julgamento da presente licitação. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata, que vai por todos assinada.

**Comissão: Licitante:**

ELENILTON ILHA FLORES LEANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES

RUDINEI DIAS MORALES

LUIZ ARISTIDES BITENCOURT DIAS

**GRADE DE PREÇOS DO EDITAL Nº 2637/2017**

**OBJETO:** Contratação de Empresa para execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo de granito, totalizando 2.082,79 m², incluindo revestimento de concreto em passeio público (996,16 m²), a ser executada na Rua Domingos Dutra de Farias, trecho compreendido entre a Avenida Santos Dumont e Rua Wantuil Marques – Vila São Domingos, nesta Cidade, conforme Contrato de Repasse nº 830573/2016/MCIDADES/CAIXA.

|  |  |
| --- | --- |
| **EMPRESA** | **VALOR TOTAL** |
| **URBAN GREEN** | R$ 260.934,43 |
| **PAVIMENTADORA SILVA** | R$ 259.060,64 |
| **LO GONÇALVES** | R$ 262.696,63 |
| **CFV OBRAS PÚBLICAS** | **R$ 257.461,80** |

ELENILTON ILHA FLORES RUDINEI DIAS MORALES

LUIZ ARISTIDES BITENCOURT DIAS

**R E M E S S A**

Na data de hoje faço remessa destes autos à Secretaria de Município da Coordenação e Planejamento, para que, através dos Profissionais responsáveis pela elaboração do Projeto relativo àContratação de Empresa para execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo de granito, totalizando 2.082,79 m², incluindo revestimento de concreto em passeio público (996,16 m²), a ser executada na Rua Domingos Dutra de Farias, emitamparecer acerca da viabilidade técnica e econômica da Proposta Financeira apresentada ao Edital nº 2637/2017 pela Empresa **CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA**, ao valor total de R$ 257.461,80 (duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos), uma vez que o valor estimado é de R$ 298.098,31 (duzentos e noventa e oito mil, noventa e oito reais e trinta e um centavos).

Após retornem os autos a esta Comissão para Julgamento Final.

Caçapava do Sul, 30 de outubro de 2017.

RUDINEI DIAS MORALES,

Comissão Permanente de Licitações.

**ATA DE JULGAMENTO DO EDITAL Nº 2637/2017**

Aos sete (07) dias do mês de Novembro do ano de Dois Mil e Dezessete (2017), na Sala do Setor de Licitações desta Prefeitura, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, designados pela Portaria nº 20.378/2017, para procederem a análise e julgamento da Proposta Financeira apresentada ao **Edital nº 2637/2017 (Tomada de Preços),** que tem como objeto aContratação de Empresa para execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo de granito, totalizando 2.082,79 m², incluindo revestimento de concreto em passeio público (996,16 m²), a ser executada na Rua Domingos Dutra de Farias. Após a abertura das propostas financeiras apresentadas pelas Empresas **URBAN GREEN – SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA – ME; PAVIMENTADORA SILVA EIRELI-ME; LO GONÇALVES COMERCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI;** **CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA** e conhecido os valores,foi de imediato encaminhado à Secretaria de Município de Planejamento e Meio Ambiente a proposta de menor valor para análise e Parecer. Após análise da proposta, os profissionais responsáveis pela elaboração do Projeto emitiram Parecer Técnico, conforme fls. 205 dos autos, afirmando que o valor é compatível com o preço de mercado. Assim sendo, esta Comissão com base no referido Parecer Técnico, decidiu declarar vencedora a Empresa **CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA** **– CNPJ nº 15.161.740/0001-87**, ao valor global de **R$ 257.461,80** (duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos)pela execução total dos serviços, a qual recomenda-se a **HOMOLOGAÇÃO**, devendo a referida Proposta ser **ADJUDICADA**, uma vez que o preço ofertado encontra-se inclusive abaixo do valor orçado pela Administração, cujo valor inicial foi estimado em **R$ 298.098,31** (duzentos e noventa e oito mil, noventa e oito reais e trinta e um centavos). Dê-se vistas à Procuradoria Geral do Município para que emita Parecer acerca dos procedimentos adotados no transcurso da presente Licitação, após encaminhe-se os autos ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, submetendo a sua elevada apreciação e decisão final. Como nada mais houvesse a tratar, lavrou a presente Ata que vai por todos assinada.

ELENILTON ILHA FLORES RUDINEI DIAS MORALES

LUIZ ARISTIDES BITENCOURT DIAS

**HOMOLOGO A PRESENTE RECOMENDAÇÃO.**

**GIOVANI AMESTOY DA SILVA,**

**Prefeito.**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

**EDITAL Nº 2637/2017 – TOMADA DE PREÇOS**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**, torna público a todos os interessados e para fins de divulgação que **HOMOLOGA** a Licitação de que trata o **Edital nº 2637/2017**, que tem como objeto a Contratação de Empresa para execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo de granito, totalizando 2.082,79 m², incluindo revestimento de concreto em passeio público (996,16 m²), a ser executada na Rua Domingos Dutra de Farias,tudo conforme Ata de julgamento de fls. 148 dos autos e **ADJUDICA** a proposta da Empresa **CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA** **– CNPJ nº 15.161.740/0001-87**, ao valor global de **R$ 257.461,80** (duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos).

Caçapava do Sul, 14 de novembro de 2017.

**GIOVANI AMESTOY DA SILVA,**

**Prefeito Municipal.**